Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Camila Retamal Albayay – Jonas Valenzuela López |
| --- | --- |
| Rut | 21.480.070-5 – 20.242.331-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Software SaaS “EntreCasas” |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo FullStack (Front End y Back End): Esta es el área de desempeño principal del proyecto. Abarca la construcción completa de la solución, desde el levantamiento de la API RESTful (Back End) utilizando Node.js para orquestar la lógica de negocio, hasta la implementación de las interfaces de usuario (Front End) utilizando React para el panel de administración web y React Native para la aplicación móvil de los residentes. - Bases de Datos: El sistema requiere un alto grado de integridad referencial para manejar módulos transaccionales (como el registro de deudas y pagos) y jerárquicos (condominio, unidades y residentes). Esta área se abordará mediante el diseño, modelamiento e implementación de un motor relacional robusto (PostgreSQL), garantizando la persistencia, seguridad y escalabilidad de los datos. - Ingeniería de Requisitos: Previo a la construcción del software, el proyecto abordará esta área mediante el levantamiento, análisis y especificación de las reglas de negocio del entorno inmobiliario. Se traducirán las necesidades de administradores y vecinos en Historias de Usuario claras y requerimientos funcionales, asegurando que la solución resuelva problemas reales de la comunidad. - Project Manager / Scrum Master: El proyecto no solo involucra la escritura de código, sino la gestión del ciclo de vida del software. Esta área se abordará implementando el marco de trabajo ágil Scrum. Se evidenciará a través de la planificación por Sprints, la gestión del Product Backlog y el cumplimiento de la Carta Gantt trazada para las 18 semanas de desarrollo. - Calidad de Software: El proyecto abordará esta área mediante la implementación de entornos controlados y estandarizados. Se utilizará la contenerización (Docker) para asegurar la consistencia del despliegue y se realizarán pruebas de integración (especialmente en el módulo financiero de pagos y en el control de accesos con códigos QR) para validar que el sistema cumple con los estándares exigidos antes de su salida a un entorno de producción. |
| Competencias | - Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando el ciclo de vida de éste, según las características del proyecto, las mejores prácticas de la industria y sus estándares de calidad. - Diseñar y generar soluciones que permitan resolver los requerimientos de información en el contexto de las organizaciones, considerando bases de datos relacionales y no relacionales. - Diseñar y adaptar los procesos de ingeniería de requisitos, a través del uso de metodologías de vanguardia y estándares de la industria, para el desarrollo de soluciones TI complejas, innovadoras y de calidad. - Evaluar y gestionar proyectos en su área de especialización profesional, durante todo el ciclo de vida, de acuerdo a buenas prácticas y utilizando metodologías y herramientas de software, para cumplir con los requerimientos de la organización en contextos tradicionales y ágiles. - Diseñar soluciones de software, abarcando todo el ciclo de vida de éste, de acuerdo a estándares, marcos de trabajo y regulatorios, tecnologías y metodologías que promueven la innovación, con foco en la calidad, seguridad y sostenibilidad del proyecto. - Desarrollar proyectos de software innovadores para plataformas y dispositivos móviles, por medio de marcos de trabajo, herramientas de desarrollo, lenguajes de programación y buenas prácticas de la industria del desarrollo de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Hoy en día es muy común que toda la comunicación vecinal, ya sea en departamentos, villas o condominios sea en su mayoría por WhatsApp debido a la naturaleza de la misma. Es por esto que, debido a su formato, mucha información queda perdida por la gran cantidad de datos compartidos en estos grupos, sin contar a aquellos miembros de la comunidad que omiten su participación en la red por lo tedioso de hilar toda la información ya existente. Teniendo presente el problema existente y sabiendo que a día de hoy muchas empresas buscan no sólo digitalizar información o procesos ya existentes, sino que también buscan unir diferentes tareas y procesos para facilitar el desarrollo de los mismos, es que abordamos este problema con el fin de acercarnos a una problemática real existente en el mundo hacia el cual estamos ingresando. La situación planteada inicialmente se aborda en un contexto nacional, debido a que las estructuras vecinales a día de hoy siguen patrones los cuales pueden ser abordados en su mayoría por el diseño del software que desarrollaremos. Las características principales abordan a un grupo vecinal diverso y abundante el cual presenta cierta jerarquía dentro del mismo. Los principales afectados por esta situación y aquellos a los cuales va dirigida la solución es tanto a vecinos de una red comunitaria, como a la parte administrativa de la misma y empleados los cuales aportan a la comunidad. El aporte de valor que nosotros queremos entregar es no solamente acercar a los vecinos procesos claves de la red vecinal, sino que buscamos que toda la comunidad pueda participar dentro del espacio al cual pertenecen. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo principal del proyecto es lograr que todos los actores presentes en la red vecinal puedan participar de forma activa, así democratizando la participación en la comunidad. Abordaremos el problema generando el diseño e implementación de una plataforma SaaS orientada a modernizar la administración de condominios y fomentar la cohesión social entre sus residentes. La propuesta se define como una solución comunitaria, articulando la gestión financiera, el control de recursos físicos y la convivencia vecinal en un ecosistema digital unificado. La solución se despliega mediante una arquitectura que provee dos interfaces principales: un panel web administrativo enfocado en el comité y la conserjería, y una aplicación móvil diseñada para el uso diario e inmediato de los residentes. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | La relación entre el proyecto y el perfil de egreso se dicta en 3 puntos principales: - Despliegue de soluciones ante problemas complejos: El perfil exige resolver necesidades organizacionales mediante transformación digital. La administración de comunidades es un entorno complejo (gestión financiera, control de accesos, comunicación fragmentada). El proyecto automatiza e integra estos procesos en una única plataforma orquestada. - Dominio del Campo Ocupacional: Al requerir una arquitectura que involucra un panel web para administración, una API robusta y una aplicación móvil para residentes, el proyecto te sitúa exactamente en los roles descritos en el perfil (Desarrollo Front End, Back End y Bases de Datos), demostrando un dominio integral del ecosistema de software. - Visión ética, centrada en las personas y el bien común: Este es el diferenciador institucional clave de Duoc UC. El proyecto no es solo un software de cobranza; al integrar un "Marketplace vecinal" y un "Muro de noticias", fomenta la economía circular, la cohesión social y la transparencia financiera (evitando fraudes o desconfianza en los gastos comunes). Aporta directamente a mejorar la calidad de vida de una comunidad. Las competencias seleccionadas son necesarias para el completo desarrollo del proyecto, para la construcción del software es necesario tanto levantar la arquitectura como desarrollar el código, contenerizar y desplegar, además de aplicar estándares de seguridad industrial durante todo el proceso. Tanto el módulo financiero como el de control de identidad requieren una estricta consistencia transaccional, definido por un modelo relacional robusto. Además, el proyecto requiere una planificación estructurada para una correcta gestión de riesgos técnicos para así asegurar la entrega de los distintos módulos. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo de este proyecto comprende etapas claras en cuanto al ciclo de vida del mismo, el desarrollo de frontend, backend, automatización de pruebas y manejo de base de datos son herramientas y conocimientos claves en cualquier punto de partida para la búsqueda de nuestro desarrollo profesional. Principalmente nuestro grupo tiene los intereses en los aspectos de backend y base de datos. El desarrollo de este proyecto APT contribuye de manera clara y concreta a nuestro portafolio, demostrando que no sólo poseemos los conocimientos, sino las capacidades para aplicar los mismos a problemas comunes, generando soluciones en visión hacia la comunidad, |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto definido tiene una factibilidad real porque se delimitará un Producto Mínimo Viable, el cual se enfocará en entregar las funcionalidades principales para poder resolver el problema encontrado. Según las horas dispuestas para el ramo dentro del semestre, se estructurará un desarrollo utilizando una metodología ágil, permitiendo al equipo poder avanzar por módulos generando un desarrollo más expedito. Debido a la naturaleza del proyecto, los materiales físicos necesarios abordan netamente nuestros computadores propios, y en cuanto al uso de herramientas o licencias para el correcto desarrollo seguirán un lineamiento gratuito, evitando un gasto de recursos. Los factores internos que facilitan el desarrollo son los conocimientos y las técnicas que hemos aprendido en todo nuestro proceso educativo, y por el contrario, aquellos factores que dificultan el desarrollo podrían ser regulaciones legales que signifiquen en un cambio o en la arquitectura propuesta o en la estructura lógica, pero para cualquier tipo de caso se hará un estudio para buscar soluciones lo más cercanas al hilo central del desarrollo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar e implementar una plataforma SaaS integral, compuesta por un panel de administración web y una aplicación móvil, para optimizar la gestión operativa, la transparencia financiera y la cohesión social en condominios, mediante una arquitectura escalable orientada a microservicios. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Levantar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante metodologías ágiles, mapeando con exactitud las reglas de negocio para la jerarquía de propiedades, el control de accesos, el cobro de gastos comunes y el entorno colaborativo vecinal - Diseñar el modelo de datos relacional utilizando PostgreSQL, asegurando la normalización y la integridad transaccional (ACID) estrictamente necesaria para procesar pagos, gestionar morosidades y evitar cruces en la reserva de recursos físicos. - Desarrollar el backend y la lógica de negocio construyendo una API RESTful robusta en Node.js, encargada de orquestar la autenticación jerárquica de usuarios, la integración con pasarelas de pago y la generación de códigos QR para visitas. - Construir las interfaces de usuario desarrollando un panel web administrativo (SPA) para conserjería y comités, y una aplicación móvil intuitiva para los residentes, garantizando la accesibilidad a los módulos de pagos, reservas, muro de noticias y marketplace vecinal. - - Desplegar la solución y validar su calidad empaquetando el entorno con Docker y gestionando el ciclo de vida del código mediante Git, para ejecutar pruebas de integración, asegurar el rendimiento del sistema y simular su puesta en marcha en un entorno de producción (como Vercel u otro servicio cloud). |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

La metodología seleccionada fue Ágil Scrum. Esta metodología sigue el perfil de egreso de la carrera, nos permite generar resultados separados en módulos, permite identificar bloqueos técnicos en caso de que sucedan y su correcta gestión. La propuesta de sprints que hemos definido para el desarrollo del proyecto es la siguiente: - Sprint 0 (Stack tecnológico y Arquitectura): Diseño de la base de datos, configuración del entorno Docker, creación de repositorios Git y esqueletos del proyecto (Node.js, React/Angular, App móvil). - Sprint 1 (Identidad y Seguridad): Desarrollo del CRUD de Condominios, Unidades y Residentes. Autenticación de usuarios y asignación de roles. - Sprint 2 (Convivencia y Comunidad): Desarrollo del Muro de Noticias y el Marketplace. Lógica de categorías y subida de imágenes. - Sprint 3 (Gestión de Recursos físicos): Desarrollo del calendario de reservas (Quinchos, salas) y el sistema de control de visitas con generación de código QR. - Sprint 4 (Motor Financiero): Integración del servicio de pagos, registro de gastos comunes, estados de morosidad y generación de comprobantes. Los roles que hemos definido son: - Integrante 1 (Camila Retamal): Desarrollador Backend - Integrante 2 (Jonas Valenzuela): Desarrollador Frontend y Base de Datos. Los roles no limitan la participación de los integrantes en cada proceso, por lo que podría haber participación cruzada en caso de ser necesario.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Describe las evidencias acordadas con tu docente, siempre teniendo en mente que estas deben dar cuenta del desarrollo de tu Proyecto APT. |  |
| Avance | Definición de requisitos y modelo arquitectónico | Documento de definición de requisitos (funcionales y no funcionales), historias de usuario, diagramas. |  |
| Avance | Desarrollo Mockup | Visualización mockup de requisitos definidos. |  |
| Avance | Desarrollo CRUD de redes vecinales, autenticación de usuarios y asignación de roles | Versión inicial del desarrollo de la base de datos para asignación de roles, creación de usuarios y asignación de redes vecinales. |  |
| Avance | Desarrollo módulo muro de noticias y Marketplace. | Versión inicial funcionalidades de muro de noticias y Marketplace (categorización de productos y posteo de los mismos). |  |
| Avance | Desarrollo módulo de gestión de recursos físicos | Versión inicial del desarrollo de calendario para reservas y sistema de control de visitas mediante QR. |  |
| Avance | Desarrollo módulo financiero | Versión inicial de integración del servicio de pagos, registro de gastos comunes, morosidad y generación de comprobantes. |  |
| Avance | Documentación pruebas integración | Documento con evidencias visuales de pruebas realizadas (unitarias y de integración). |  |
| Final | Entrega producto mínimo viable funcional | Software SaaS “EntreCasas” operativa con todas las funcionalidades, alojada en la red. |  |
| Final | Documentación final | Informe final con la recopilación del desarrollo del ciclo de vida del software. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Ingeniería de requisitos y gestión de proyectos ágiles | Planificación Scrum y diseño arquitectónico | Redacción de Historias de Usuario en el Product Backlog. Diseño del Modelo Entidad-Relación (MER). Configuración del entorno de control de versiones y empaquetado. | Jira/Trello, GitHub, Docker, Software de modelado (StarUML o draw.io), Documentación CAPSTONE | 2 Semanas (Sprint 1) | Equipo Completo |  |
| Bases de datos y ciclo de vida del software | Desarrollo core, base de datos y seguridad | Creación de esquemas en PostgreSQL. Desarrollo de la API REST en Node.js. Implementación de autenticación con JWT y construcción del CRUD jerárquico (Condominio, Unidad, Residente). | PostgreSQL, Node.js (Express/NestJS), Prisma/TypeORM, Postman. | 4 Semanas (Sprints 2 y 3) | Equipo Completo |  |
| Ciclo de vida y plataformas y dispositivos móviles | Desarrollo frontend web, móvil y módulo comunitario | Construcción del Panel de Administración web para el comité y la App Móvil para residentes. Integración del Muro de Noticias y el Marketplace vecinal consumiendo la API de Node.js. | React.js, React Native (Expo), Tailwind CSS/MUI, Dispositivo móvil de prueba. | 4 Semanas (Sprints 4 y 5) | Equipo Completo |  |
| Estándares, seguridad e innovación | Módulo transaccional y control de accesos | Implementación del motor de pagos de gastos comunes mediante integración de API de terceros. Desarrollo del sistema de reservas de espacios y generación/validación de códigos QR para visitas. | API MercadoPago (Sandbox), Librerías de QR (Node), React Native. | 4 Semanas (Sprints 6 y 7) | Equipo Completo |  |
| Gestión de proyectos y calidad del software | Pruebas QA, despliegue y documentación | Ejecución de pruebas de integración. Despliegue continuo (CI/CD) del backend y base de datos en la nube. Publicación del frontend. Redacción final de manuales, métricas y documento de tesis. | Vercel/Render, GitHub Actions, Docker, Entorno Cloud, Procesador de texto | 4 Semanas (Sprints 8 y 9) | Equipo Completo |  |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Planificación Scrum y diseño arquitectónico | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo core, base de datos y seguridad |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend web, móvil y módulo comunitario |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Módulo transaccional y control de accesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Pruebas QA, despliegue y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.