Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Durante esta etapa del proyecto, hemos avanzado en el diseño e implementación de los principales paneles de la plataforma. En el ámbito del Panel de Administración Web (enfocado en el comité y la conserjería), desarrollamos e integramos los flujos completos de autenticación con transiciones y diseño responsivo (Login, Solicitar Acceso y Recuperar Contraseña). Asimismo, construimos el layout principal de navegación con Sidebar y Navbar, y completamos los módulos operativos de gestión: Red Vecinal (condominios), Unidades (casas y departamentos), Residentes y Roles, un Módulo Financiero / Gastos Comunes (para la gestión de cobros fijos y control de morosidad), y un Panel de Control (Dashboard) interactivo con indicadores clave (KPIs), control de accesos diarios y monitor de reservas. Paralelamente, dimos inicio al desarrollo de la Aplicación Móvil para Residentes utilizando React Native y Expo Router. Configuramos la pantalla de inicio de sesión móvil y estructuramos la navegación por pestañas inferiores para dar soporte al Muro Vecinal (con opciones de visualización y posteo de avisos comunitarios), el Marketplace, y el módulo de Mi Perfil, permitiendo a los residentes gstionar su información y daos de contacto de forma directa. Además, se hizo la estructuración de carpetas generales backend/frontend, junto con la integración del módulo backend con la base de datos. También se integraron los módulos realizados en frontend funcionalmente con la base de datos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Opcional en caso de ajuste |
| Evidencias de avance | Presentamos como evidencias las vistas funcionales desarrolladas tanto en la SPA web (React.js + MUI) como en la app móvil (React Native + Expo). Estas evidencias demuestran la correcta aplicación del ciclo de desarrollo frontend, la estructuración de componentes modulares y la usabilidad orientada a una experiencia de usuario (UX/UI) profesional. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| - Ingeniería de requisitos y gestión de proyectos ágiles - Bases de datos y ciclo de vida del software - Ciclo de vida y plataformas y dispositivos móviles | - Planificación Scrum y diseño arquitectónico - Desarrollo core, base de datos y seguridad - Desarrollo frontend web, móvil y módulo comunitario | Trello, Github, Docker, Documentación CASPTONE MariaSQL, LARAGON, Node.js, Git React.js, Reatc Native, MUI | Señala la duración de cada actividad. | Equipo Completo Equipo Completo Equipo Completo | Definición clara de requerimientos y flujos UI/UX iniciales. Creación de esquemas relacionales y controladores base. Implementación exitosa del panel web administrativo, dashboard y vistas móviles de comunidad. | En curso En curso En curso | Sin ajustes mayores. Se estructuraron los CRUDs administrativos base (Red vecinal, Unidades, Residentes) Se adelantó la integración visual del perfil de usuario y de los formularios de posteo en el muro móvil. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. El uso de librerías de componentes estandarizados (Material-UI para la web y React Native Elements/Expo para móvil) ha facilitado enormemente la estructuración rápida de interfaces profesionales y responsivas, permitiendo cumplir con los tiempos estimados en los Sprints. La clara separación de roles entre la administración y los residentes ha evitado confusiones en la lógica de las vistas. La realización del proyecto en simultáneo con la práctica, ha generado diversos problemas en cuanto a tiempos de desarrollo. Esto ha sido solventado con el aumento de horas de desarrollo para no generar retrasos en el cronograma realizado

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No ha sido necesario eliminar actividades del plan original. Se han adaptado de forma progresiva para priorizar componentes visuales interactivos (como el perfil de residentes y los dashboards dinámicos) que enriquecen directamente la evaluación de la experiencia de usuario (UX) en esta fase.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. Las actividades correspondientes a la integración profunda con pasarelas de pago externas (motor financiero transaccional) y despliegue cloud final se encuentran en las fases posteriores planificadas (Sprints avanzados), avanzando de acuerdo al cronograma general de la Carta Gantt.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.